Bài 1: Ứng Dụng Quản Lý Công Việc

User Story: Tạo công việc mới

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thêm công việc mới

Giải thích mục đích: Ghi chú lại những công việc và theo dõi, quản lý tiến độ công việc

Dùng phương pháp Story point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 3 |
| Hoàng Trung Dũng | 5 |
| Bùi Văn Phương | 3 |
| Đỗ Gia Hưng | 5 |

Điểm Story Point: ( 3+5+3+5 ) / 4 = 4

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không qua phức tạp, gôm thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 2: Ứng Dụng Web Bán Hàng Trực Tuyến

User Story: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thanh toán đơn hàng

Giải thích mục đích: Người dùng muốn hoàn tất đơn hàng đã chọn và nhận xác nhận thanh toán

Dùng phương pháp Story point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 5 |
| Hoàng Trung Dũng | 8 |
| Bùi Văn Phương | 5 |
| Đỗ Gia Hưng | 8 |

Điểm Story Point: (5+8+5+8) / 4 = 6.5

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp gồm xử lý thanh toán, xử lý dữ liệu và thông báo

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 3: Ứng Dụng Bán Hàng Trực Tuyến

User Story: tính năng giỏ hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Giải thích mục đích: Người dùng muốn chọn nhiều sản phẩm và lưu vào giỏ để thanh toán trong một đơn hàng duy nhất

Dùng phương pháp Story point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 8 |
| Hoàng Trung Dũng | 8 |
| Bùi Văn Phương | 5 |
| Đỗ Gia Hưng | 8 |

Điểm Story Point: (8+8+5+8) / 4 = 7.25

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp gồm thêm sản phẩm vào giỏ, hiển thị danh sách sản phẩm đã chọn, lưu trạng thái giỏ hàng

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 4: Ứng Dụng Ngân Hàng Trực Tuyến

User Story: Tính năng đăng nhập

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Người dùng muốn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng trực tuyến

Giải thích mục đích: Người dùng muốn truy cập tài khoản cá nhân một cách an toàn để thực hiện các giao dịch

Dùng phương pháp Story Point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 5 |
| Hoàng Trung Dũng | 5 |
| Bùi Văn Phương | 3 |
| Đỗ Gia Hưng | 7 |

Điểm Story Point: (5+5+3+7)/4=5

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận.
Việc tạo task có độ phức tạp vừa phải gồm xây dựng giao diện đăng nhập, xác thực thông tin người dùng, bảo mật dữ liệu đăng nhập

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 5: Ứng dụng quản lý công việc

- Sử dụng các phượng pháp ước lượng

Liệt kể các User Story cà đánh gái Story Point

- Tạo công việc

Vai trò: Quản lý

Mục đích: Thêm công việc

Giải thích lý do: Đảm bảo cập nhật danh sách công việc trong hệ thống quản lý

- Tạo Planning Poker để đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 3 |
| Hoàng Trung Dũng | 5 |
| Bùi Văn Phương | 3 |
| Đỗ Gia Hưng | 5 |

Tính điểm Story Point: (3+5+3+5) / 4= 4

Đánh giá mức độ: Trung bình

- Tìm công việc

Vai trò: Quản lý

Mục đích: Tìm công việc

Giải thích lý do: Đảm bảo tìm kiếm công việc trong hệ thống quản lý

- Tạo Planning Poker để đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 5 |
| Hoàng Trung Dũng | 5 |
| Bùi Văn Phương | 3 |
| Đỗ Gia Hưng | 8 |

Tính điểm Story Point: (3+5+3+5) / 4= 5.25

Đánh giá mức độ: Trung bình

- Xác định mục tiêu của Sprint

Trong Sprint có 2 mục tiêu chính đó là:

- Tạo công việc: Cho phép người dùng thêm công việc mới vào hệ thống

- Tìm công việc: Cho phép người dùng tìm kiếm công việc theo tiêu chí cụ thể

- Lập kế hoạch phân chia công viêc:

| Tên User Story | Phân chia Task | Người thực hiện | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Tạo giao diện | DEV A | 5 Story Point |
|  | Kiểm tra dữ liệu khi nhập | DEV A | 3 Story Point |
|  | Viết API để tạo công việc | DEV A | 8 Story Point |
| Tìm công việc | Thiết kế giao diện tìm kiếm | DEV B | 5 Story Point |
|  | Viết API tìm kiếm | DEV B | 8 Story Point |
|  | Kiểm tra kết quả tìm kiếm | DEV B | 3 Story Point |

- Sử dụng Velocity

Tổng Story Point của Sprint hiện tại: 32

Với tổng 32 điểm, nhóm cần:

- Tăng cường phối hợp để đảm bảo tiến độ

- Ưu tiên các task quan trọng trước

- Có thể chia nhỏ hoặc dời một số task sang Sprint sau nếu cần

Bài 6:

- Xác Định Mục Tiêu Sprint

- Mục tiêu Sprint: hoàn thiện các chức năng cốt lõi giúp người dùng tạo và quản lý công việc trong ứng dụng.

- Đây là tính năng nền tảng quan trọng nhất, mang lại giá trị trực tiếp cho người dùng — giúp họ thêm, sửa, xem và quản lý các công việc hằng ngày.

- Chọn User Stories Từ Product Backlog

- Dựa trên mục tiêu Sprint, chọn 2 User Stories quan trọng nhất:

| User Story | Mô tả | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1: Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý việc cần làm. | Cho phép người dùng thêm task mới với tiêu đề, mô tả, deadline. | Đây là chức năng cốt lõi, không có sẽ không thể quản lý công việc. |
| US2: Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các công việc của mình để theo dõi tiến độ. | Hiển thị toàn bộ task theo danh sách hoặc bảng. | Giúp người dùng quan sát & kiểm soát công việc — bước kế tiếp sau khi tạo task. |

- Phân Chia User Stories Thành Các Task Nhỏ

- User Story 1: Tạo công việc mới

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| US1-T1 | Thiết kế giao diện form tạo công việc (UI: tiêu đề, mô tả, deadline). |
| US1-T2 | Xây dựng API tạo công việc (POST /tasks). |
| US1-T3 | Kết nối UI với API (gửi dữ liệu lên server). |
| US1-T4 | Validations (bắt buộc tiêu đề, kiểm tra ngày). |
| US1-T5 | Hiển thị thông báo khi tạo thành công/thất bại. |

- User Story 2: Xem danh sách công việc

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| US2-T1 | Thiết kế giao diện danh sách công việc (list view). |
| US2-T2 | Xây dựng API lấy danh sách công việc (GET /tasks). |
| US2-T3 | Render danh sách công việc từ API. |
| US2-T4 | Thêm bộ lọc hoặc sắp xếp cơ bản (ví dụ: theo deadline). |
| US2-T5 | Kiểm thử hiển thị dữ liệu & chỉnh lỗi. |

- Ước Lượng User Stories (T-Shirt Size)

| User Story | Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US1 – Tạo công việc mới | Medium (M) | Bao gồm nhiều bước: giao diện, API, validations và xử lý lỗi. Tuy nhiên phạm vi vẫn rõ ràng và đơn giản. |
| US2 – Xem danh sách công việc | Medium (M) | Có giao diện, API, render danh sách và thêm chút logic sắp xếp → mức trung bình. |

Bài 7:

- User Story: đăng ký tài khoản

1. Chia nhỏ User Story thành 4 Task

| Các Task được chia nhỏ | Mô tả task |
| --- | --- |
| Task 1: Phân tích yêu cầu & thiết kế giao diện đăng ký | - Xác định các trường bắt buộc (email, mật khẩu…) - Thiết kế UI cơ bản. |
| Task 2: Tạo giao diện đăng ký (Frontend) | - Tạo form đăng ký. - Thực hiện validation cơ bản phía client. |
| Task 3: Backend xử lý đăng ký | - Tạo API /register, kiểm tra email trùng, hash mật khẩu, lưu vào database, tạo bảng user nếu chưa có. |
| Task 4: Testing toàn bộ chức năng đăng ký | - Test form đăng ký, API, test lỗi email trùng, mật khẩu yếu, kiểm thử luồng người dùng hoàn chỉnh. |

2. Lý do lựa chọn các task:

| Các task | Lý do |
| --- | --- |
| Task 1: Phân tích yêu cầu & thiết kế giao diện đăng ký | - Đây là bước khởi đầu cần thiết để hiểu rõ người dùng sẽ nhập những gì (email, mật khẩu, tên...). - Thiết kế UI giúp cả team thống nhất trước khi code, giảm lỗi và chỉnh sửa lại thiết kế. → Giúp đảm bảo rằng giải pháp được xây dựng đúng với nhu cầu thật sự của User Story. |
| Task 2: Tạo giao diện đăng ký (Frontend) | - Người dùng cần một form đăng ký để nhập thông tin, vì vậy UI là phần không thể thiếu của User Story này. - Validation cơ bản phía client (email hợp lệ, mật khẩu không trống) giúp cải thiện trải nghiệm và giảm lỗi gửi lên server. → Đảm bảo người dùng có thể thực hiện hành động “đăng ký” như User Story mô tả. |
| Task 3: Backend xử lý đăng ký (API + Logic + Database) | - Mọi dữ liệu từ form đăng ký phải được xử lý ở backend: kiểm tra email trùng, hash mật khẩu, lưu vào database. - Tạo bảng user và API đăng ký là cốt lõi để hệ thống hoạt động và lưu trữ tài khoản. → Đây là phần chính biến yêu cầu “đăng ký tài khoản” thành chức năng thật sự trong hệ thống. |
| Task 4: Testing toàn bộ chức năng đăng ký | - Kiểm thử để đảm bảo mọi luồng đăng ký đều hoạt động đúng (đăng ký thành công, email trùng, mật khẩu yếu...). - Giảm nguy cơ lỗi trong sản phẩm cuối Sprint. → Đảm bảo chất lượng và tính hoàn chỉnh cho User Story trước khi bàn giao. |

3. Ước lượng Story Points

Task 1: Phân tích yêu cầu & thiết kế giao diện đăng ký

Dùng phương pháp Story point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 5 |
| Hoàng Trung Dũng | 8 |
| Bùi Văn Phương | 5 |
| Đỗ Gia Hưng | 8 |

Điểm Story Point: (5+8+5+8) / 4 = 6.5

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không qua phức tạp gồm phân tích yêu cầu khách hàng, thiết kế form, xử lý dữ liệu, giao diện.

- Mức độ TRUNG BÌNH

Task 2: Tạo giao diện đăng ký (Frontend)

Dùng phương pháp Story point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 3 |
| Hoàng Trung Dũng | 5 |
| Bùi Văn Phương | 3 |
| Đỗ Gia Hưng | 5 |

Điểm Story Point: ( 3+5+3+5 ) / 4 = 4

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không qua phức tạp gồm thiết kế giao diện, xữ lý dữ liệu.

- Mức độ TRUNG BÌNH

Task 3: Backend xử lý đăng ký (API + Logic + Database)

Dùng phương pháp Story point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 8 |
| Hoàng Trung Dũng | 8 |
| Bùi Văn Phương | 5 |
| Đỗ Gia Hưng | 8 |

Điểm Story Point: (8+8+5+8) / 4 = 7.25

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không qua phức tạp gồm xữ lý logic đăng ký, dữ liệu và API.

- Mức độ TRUNG BÌNH

Task 4: Testing toàn bộ chức năng đăng ký

Dùng phương pháp Story Point

Tổ chức cuộc họp Planning Poker:

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Thanh | 5 |
| Hoàng Trung Dũng | 5 |
| Bùi Văn Phương | 3 |
| Đỗ Gia Hưng | 7 |

Điểm Story Point: (5+5+3+7)/4=5

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận.
Việc tạo task không qua phức tạp gồm kiểm thử toàn bộ chức năng, rà soát lại lỗi giao diện.

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 8:

Tính velocity theo sprint •

Sprint 1:

Velocity1 = 5 + 8 = 13

Sprint 2:

Velocity2 = 13 + 5 = 18

Velocity trung bình

Velocity trung bìınh = (13+18)/2 = 15.5 ⇒ nên lập kế hoạch 15–16 điểm

Lập kế hoạch sprint tiếp theo bằng velocity

- Ngưỡng cam kết: 15–16 điểm Story.

- Nguyên tắc chọn: Ưu tiên các User Story phục vụ mục tiêu sprint, ít phụ thuộc mơ hồ; phối hợp Small/Medium để giảm rủi ro.

Ví dụ lựa chọn từ backlog

| User Story | Điểm Story | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Cốt lõi cho mục tiêu sprint, độ phức tạp vừa. |
| US-02 | 5 | Bổ trợ trực tiếp cho US-01, rủi ro thấp. |
| US-03 | 3 | Khép kín luồng chức năng, dễ kiểm thử. |

Tổng điểm: 8 + 5 + 3 = 16

Bài 9:

- Ước lượng công việc bằng Story Points

- User Story: “Tạo công việc mới”

- Ước lượng: 5 điểm Story

- Lý do:

+ Chức năng này yêu cầu thiết kế form nhập, kiểm tra dữ liệu, viết API lưu công việc và hiển thị thông báo.

+ Mức độ phức tạp trung bình, không quá đơn giản nhưng cũng không quá lớn.

- Thực hiện Planning Poker

| Thành viên | Điểm đánh giá | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Dev A | 5 | Đánh giá trung bình, gồm UI + API cơ bản. |
| Dev B | 3 | Cho rằng chỉ cần form và validation đơn giản. |
| Dev C | 8 | Đánh giá cao vì có nhiều logic và kiểm thử. |

- Kết quả trung bình:

(5 + 3 + 8)/3 = 5.3 ≈ 5

- Thảo luận sự khác biệt:

+ Dev B đánh giá thấp vì chỉ nhìn vào phần giao diện. o Dev C đánh giá cao vì tính đến cả backend và kiểm thử.

+ Nhóm thống nhất mức 5 điểm Story để phản ánh độ phức tạp vừa phải.

- Lập kế hoạch Sprint

  - Velocity của nhóm (Sprint trước): 15 điểm Story.

  - Mục tiêu Sprint: Hoàn thành tính năng “Tạo công việc mới” và “Quản lý danh sách công việc”.

User Stories được chọn:

  - Tạo công việc mới → 5 điểm

  - Quản lý danh sách công việc → 8 điểm

  - Hiển thị chi tiết công việc → 2 điểm

Tổng điểm: 5 + 8 + 2 = 15

Bài 10:

- Chia nhỏ User Story thành các task

| Task | Mô tả | Lý do lựa chọn | Story Points |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 1: Thiết kế giao diện giỏ hàng | Tạo form hiển thị sản phẩm trong giỏ, nút thêm/xóa, tổng tiền | Đây là bước đầu tiên để người dùng thao tác trực tiếp | 3 |
| Task 2: Xử lý logic thêm/xóa sản phẩm | Viết code xử lý khi người dùng thêm hoặc xóa sản phẩm | Đảm bảo giỏ hàng hoạt động đúng chức năng | 5 |
| Task 3: Viết API giỏ hàng | Tạo API backend để lưu trạng thái giỏ hàng vào database | Cần thiết để đồng bộ dữ liệu giữa client và server | 8 |
| Task 4: Tính toán tổng tiền và phí | Logic tính tổng giá trị đơn hàng, thuế, phí vận chuyển | Liên quan đến nhiều trường hợp nghiệp vụ | 5 |
| Task 5: Kiểm thử giỏ hàng | Test các trường hợp: thêm nhiều sản phẩm, xóa, cập nhật số lượng | Đảm bảo tính năng ổn định trước khi release | 3 |

- Lý do chia nhỏ như vậy

- Tách UI và logic: giúp phân công công việc rõ ràng giữa frontend và backend.

- API riêng biệt: đảm bảo dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ và đồng bộ.

- Tính toán tổng tiền: là phần nghiệp vụ quan trọng, cần tách riêng để dễ kiểm thử.

- Kiểm thử: bắt buộc để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Lập kế hoạch Sprint

- Tổng Story Points cho User Story “Giỏ hàng”: 3 + 5 + 8 + 5 + 3 = 24

- Velocity của nhóm (giả sử từ Sprint trước): 20 điểm.

- Kế hoạch Sprint:

Chọn các task quan trọng nhất để nằm trong Velocity:

- Task 1 (3 SP) + Task 2 (5 SP) + Task 3 (8 SP) + Task 5 (3 SP) = 19 SP

- Task 4 (5 SP) có thể để lại cho Sprint sau để không vượt quá Velocity.