BÁO CÁO CUỘC HỌP DAILY SCRUM – NHÓM DEV BACKEND

Thời gian: 09:00 AM Ngày: 20/11/2025 Thành phần: Scrum Master + Đội Dev Backend

1. Nội dung trao đổi của từng thành viên

Thành viên 1 – Thanh

- Hôm qua tôi đã làm gì: Hoàn thành API đăng nhập và kiểm thử unit.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì: Tích hợp API đăng nhập với frontend.

- Trở ngại: Không có.

Thành viên 2 – Dũng

- Hôm qua tôi đã làm gì: Tối ưu module đặt vé và viết thêm test case.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì: Thực hiện tích hợp với hệ thống xử lý ghế ngồi.

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn khi lấy danh sách ghế bị chậm.

Thành viên 3 – Phương

- Hôm qua tôi đã làm gì: Làm xong API thanh toán và thử nghiệm sandbox.

- Hôm nay tôi sẽ làm gì: Tích hợp thanh toán với hệ thống đặt vé.

- Trở ngại: API thanh toán thỉnh thoảng trả về lỗi kết nối.

2. Tổng hợp các trở ngại & Giải pháp

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn dữ liệu bị chậm

Giải pháp: Tối ưu lại câu truy vấn SQL hoặc trao đổi với nhóm Database để cải thiện indexing.

- Trở ngại: Lỗi kết nối API thanh toán

Giải pháp: Làm việc với bộ phận phụ trách API để kiểm tra log và cấu hình endpoint.

3. Điều chỉnh kế hoạch Sprint

• Scrum Master đề xuất nhóm tập trung giải quyết vấn đề truy vấn trong ngày hôm nay.

• API thanh toán sẽ được ưu tiên kiểm tra trước khi tiến hành các nhiệm vụ tiếp theo.

• Không thay đổi lớn trong phạm vi Sprint, nhưng các trở ngại sẽ được đưa vào Sprint Retrospective.